**Соглашение по охране труда на 2015 год.**

Администрация и комитет Профсоюза МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11 заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2015 года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:

Подписано «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Протокол совместного заседания администрации школы и представителей профсоюзного комитета №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работ, мероприятий** | **Единица учета** | **Кол-во** | **Стоимость (руб.)** | **Срок выполнения работ, мероприятий** | **Ответственные лица за выполнение работ, мероприятий** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ***Организационные мероприятия*** | | | | | | |
| 1.1 | Организовать регулярное проветривание в кабинетах школы. |  |  |  | постоянно | Директор, зам. директора по АХЧ |  |
| 1.2 | Организовать ежегодный технический осмотр здания школы и приемку всех кабинетов перед началом нового учебного года. |  |  |  | август 2015 г. | Директор, зам. директора по АХЧ |  |
| 1.3 | Оформить соответствующими актами готовность кабинетов. |  |  |  | август 2015 г. | Директор, зам. директора по АХЧ |  |
| 2 | ***Мероприятия по выполнения требований трудового законодательства*** | | | | | | |
| 2.1 | Установить работникам компенсацию за работу во вредных условиях труда (повышенная оплата труда) согласно Приложению № 10 Коллективного договора. | Чел. | 46 |  | апрель 2015 г. | Директор |  |
| 3 | ***Технические мероприятия*** | | | | | | |
| 3.1 | Провести косметический ремонт здания в процессе летней подготовки к новому учебному году. |  |  | по мере финансирования | Июль-август 2015 г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 3.2 | Заменить рамы и стекла на лестничных пролетах с установлением ограничителей (северная лестница). | 1 этаж,  2 этаж | 2 | по мере финансирования | 3 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 4 | ***Мероприятия по улучшению освещенности*** | | | | | | |
| 4.1 | На рабочем месте диспетчера по питанию добавить местное освещение в систему общего. | шт. | 1 | 1500 | апрель 2015 г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 4.2 | Восстановление освещения в кабинетах: замена перегоревших ламп (по мере необходимости) | шт. | 180 | 10000 | В течение года | Зам. директора по АХЧ |  |
| 5 | ***Электрооборудование*** | | | | | | |
| 5.1 | Устранение неисправных электроприборов: розетки, выключатели (по мере необходимости) | шт. | 25 | 1250 | В течение года | Зам. директора по АХЧ |  |
| 6 | ***Мероприятия по профилактике заболеваемости сотрудников. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобрести медикаменты в аптечки первой медицинской помощи для всех кабинетов. | каб. | 30 | 5000 | 2 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 6.2 | Провести периодический медицинский осмотр работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н. | Чел. | 69 | 170000 | ноябрь 2015 г. | Директор, инженер по ОТ |  |
| 7 | ***Мероприятия по обеспечению спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами согласно Приложению № 8 Коллективного договора. | шт. | 250 | 5000 | В течение года | Зам. директора по АХЧ |  |
| 7.2 | Обеспечить учителей физики, учителей труда СИЗ от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки). | пара | 4 | 1300 | сентябрь 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 7.3 | Обеспечить работников сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи (Приложение № 8 Коллективного договора). | Чел. | 8 | 8000 | 2 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 7.4 | Приобрести орудия труда для обслуживающего персонала: |  |  |  |  |  |  |
|  | - тряпкодержатели | шт. | 10 | 800 | 3 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  | - деохлор таблетки | упаковка | 2 | 1720 | 3 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
|  | - ведра алюминиевые | шт. | 6 | 3500 | 3 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 8 | ***Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности*** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечить кабинеты с повышенной пожарной опасностью огнетушителями. | шт. | 5 | 3000 | 2 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |
| 8.2 | Обеспечить своевременную зарядку огнетушителей. | шт. | 5 | 1250 | В течение года | Зам. директора по АХЧ |  |
| 8.3 | Заменить неисправные кнопки пожарной сигнализации | шт. | 20 | 7000 | 2 квартал 2015г. | Зам. директора по АХЧ |  |